Додаток 2

до рішення районної ради

___________ 2018 року

№  __-21/2018

ЗВІТ

про виконання Програми підтримки та збереження об’єктів і майна

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Теофіпольського

району на 2017 – 2018 роки

1.         001__	                        Теофіпольська районна рада Хмельницької області

КВКВ                                                       найменування головного розпорядника коштів програми

2.         001___                                   Теофіпольська районна рада Хмельницької області

КВКВ	                                                      найменування відповідального виконавця програми

3.	250404__                                 Програма підтримки та збереження об’єктів і майна

КФКВ                                             спільної власності територіальних громад сіл, селищ Теофіпольського району на 2017 – 2018 роки,

від 16 грудня 2016 року № 18-8/2016, зміни від 23 червня 2017 року № 26-11/2017

найменування програми, дата і номер рішення районної ради про її затвердження

Напрями діяльності та заходи

Програми підтримки та збереження об’єктів і майна

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Теофіпольського

району на 2017 – 2018 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього: | у тому числі |  |  |  |  | Усього: | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | районний бюджет | бюджети сіл, селищ | кошти не бюджетних джерел |  | Державний бюджет | обласний бюджет | районний бюджет | бюджети сіл, селищ | кошти не бюджетних джерел |  |
| етап виконання – І етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт частини приміщення по вул. Небесної Сотні, 44, смт Теофіполь | Теофіпольська районна рада 2017 рік | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |
| 2. | Роботи по поточному ремонту покрівлі адміністративного будинку по вул. Небесної Сотні, 44, смт Теофіполь | Теофіпольська районна рада 2017 рік | 47,5 |  |  | 47,5 |  |  | 47,5 |  |  | 47,5 |  |  |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього: | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього: | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 117.5 | 117.5 | - | 117.5 | 117.5 | - |  |  |  |