У К Р А Ї Н А

##### Теофіпольська районна рада

##### Хмельницької області

сьоме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

31 березня 2017 року № 14-10/2017

Про Програму розроблення

схеми планування території

Теофіпольського району

на 2017-2018 роки

Розглянувши подання першого заступника голови Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області та  керуючись пп.16 п. 1 ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розроблення схеми планування території Теофіпольського району на 2017-2018 роки  (далі – Програма, додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації щорічно передбачати кошти районного бюджету на фінансування заходів Програми та щорічно інформувати районну раду про виконання Програми.

3. Рекомендувати відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань та заходів Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління комунальною власністю, будівництва, житлово-комунального господарства та підприємництва (голова комісії Демчук В.В.)

Голова районної ради							А. Петринюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

31 березня 2017 року № 14-10/2017

| 1. ПАСПОРТ Програми розроблення схеми планування території Теофіпольського району на 2017-2018 роки |
| --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Теофіпольська районна державна адміністрація Хмельницької області |
| 2 | Розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області |
| 3 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області |
| 4 | Учасники Програми | Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2017-2018 роки |
| 6 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Районний бюджет та інші джерела не заборонені законом |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 569,98 |
|  | у тому числі: |  |
| 7.1 | коштів місцевого бюджету | 449,98 |
| 7.2 | коштів інших джерел | 120,00 |
| 8 | Головний розпорядник коштів | Теофіпольська районна державна адміністрація Хмельницької області |

2.Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблення схеми планування території Теофіпольського району на 2017-2018 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до статті 11 Закону України „Про основи містобудування”, Закону України „Про генеральну схему планування території України”, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 14 і 15 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002р. № 1291 „Про забезпечення реалізації Закону України „Про Генеральну схему планування території України”, наказу Міністерства Мінрегіонбуду від 16 листопада 2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ДБН Б.1.1-13-2012.

Законом України „Про Генеральну схему планування території України” затверджена Генеральна схема планування території України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1291 „Про забезпечення реалізації Закону України „Про Генеральну  схему планування території України” обов’язковою складовою частиною реалізації Генеральної схеми планування території України на регіональному рівні  є схема планування території Хмельницької області та нова схема планування території Теофіпольського району.

Відповідно до статей 13, 14, 15 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” планування території на регіональному рівні полягає у розробленні та затвердженні схем планування території району, у тому числі селищних та сільських рад, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

У схемах планування територій на регіональному рівні визначаються заходи щодо реалізації державної політики та враховуються державні інтереси під час планування цих територій, їх історичні, економічні, екологічні, географічні і демографічні особливості, етнічні та культурні традиції.

Попередня схема планування Теофіпольського району, що розроблялася в  1990 році, у зв’язку з соціально-економічними змінами у державі та спливом терміну її використання втратила свою актуальність.

Без схеми планування території Теофіпольського району не можуть бути створені резерви територій, призначених для містобудівних потреб, визначення режиму використання земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою району. А отже, і в загальнодержавному, і в місцевому відношенні розвиток територій району без цього містобудівного документу стає проблематичним.

Розроблення схеми планування території району забезпечить всебічний аналіз стану використання території району, визначить стратегічні напрямки її розвитку та надасть науково обґрунтовані пропозиції щодо використання територіальних і природних ресурсів регіону.

3. Визначення мети Програми

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій Теофіпольського району, його найбільш інвестиційно-привабливих зон з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури району; поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу; визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та регіональних потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання ресурсів.

4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, відповідно статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших джерел не заборонених законом.

Орієнтовна потреба у фінансуванні  Програми складає 569,9800 тис. грн.

Орієнтовна вартість розробки документації може змінюватися в результаті впливу економічних чинників або затвердження нових коефіцієнтів та індексів для обрахування вартості проектних робіт.

Вартість виконання окремих розробок уточнюється відповідно до складених кошторисів у договірній документації між замовником та розробником схеми планування.

Програма розрахована на 2017-2018 роки. Реалізація Програми з розроблення Схеми планування території Теофіпольського району передбачає:

оновлення картографічної основи;

збір вихідних даних;

виконання проекту;

впровадження моніторингу реалізації проекту.

Виконання робіт буде здійснюватись генеральним проектувальником та організаціями, які мають відповідні ліцензії за договорами з генеральним проектувальником.

5. Напрямки діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аерофотознімання населених пунктів та створення актуалізованої топографічної основи масштабу 1:25000 по матеріалах архівного аерофотознімання в графічній і цифровій формі | робіт по створенню та оновленню цифрової векторної карти масштабу 1:25000 для розроблення схеми планування території району | 2017 рік | Ліцензована організація | районний бюджет та інші джерела не заборонені законом | 202,37 |
| 2 | Схема планування території Теофіпольського району | створення схеми планування | 2017 рік | Ліцензована організація та відповідний підрозділ райдержадміністрації | районний бюджет та інші джерела не заборонені законом | 287,56 |
| 3 | Демографічний прогноз до 2036 року (статево-вікова структура) | прогнозний прорахунок | 2017 рік | Ліцензована організація та відповідний підрозділ райдержадміністрації | районний бюджет та інші джерела не заборонені законом | 18,76 |
| 4 | Збирання вихідних даних та їх систематизація | підбір вихідних даних | 2017 рік | Ліцензована організація та відповідний підрозділ райдержадміністрації | районний бюджет та інші джерела не заборонені законом | 51,91 |
| 5 | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час | . | постійно | Ліцензована організація та відповідний підрозділ райдержадміністрації | районний бюджет та інші джерела не заборонені законом | 9,38 |
| Всього: | 569,98 |

6.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування районної  Програми з розроблення схеми планування території Теофіпольського району на 2017-2018 роки здійснюється відповідно до статті 10 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

Фінансування Програми може здійснюватися також за рахунок пайової участі замовників будівництва об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, благодійних внесків.

Ресурсне (фінансове) забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.

Обсяги фінансування Програми визначені відповідно до Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт, затверджених наказом Держбуду від 29 березня 2002 № 64. У разі зміни розрахункових коефіцієнтів вартість робіт може бути скоригована на підставі відповідних нормативно-правових актів.

7.Очікувальні результати виконання Програми

Затвердження схеми планування території Теофіпольського району, у тому числі селищних та сільських рад, врегулює використання їх територій, при ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації, визначить режим використання та охорони земель, охорони довкілля, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвиток туризму, вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій тощо.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію між виконавцями Програми здійснює Теофіпольська районна державна адміністрація Хмельницької області.

Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують на місцевому рівні відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Додаток до Програми

Фінансове забезпечення

Програми розроблення схеми планування території Теофіпольського району

на 2017-2018 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ |  |
|  | 2017 р. | 2018 р. |  |
| Усього: | 202,37 | 367,61 | 569,98 |
| районний бюджет | 182,37 | 267,61 | 449,98 |
| інші джерела не заборонені законом | 20,00 | 100,00 | 120,00 |